## Slide 1
华腾 · 产研团队
全员数字员工培养提案
四周试点 · 用真实数据验证 AI 进交付链的收益
衡量主线：交付效率 · 人力成本 · 产品力
汇报人：霍海明 2026 年 7 月 29 日

## Slide 2
01
结论与承诺
一次投入，两个方向的回报
用四周试点验证「AI 数字员工进交付链」的真实收益
对内：不增员条件下的交付吞吐提升 对外：智能体工厂与 DTMP 的产品力验证与素材沉淀
三组指标
方向
指标
基线
四周后目标
交付效率
同类事项交付周期（日历天）
第 1 周实测
下降 __%
人力成本
单位功能点投入人工时
第 1 周实测
下降 __%
产品力
非技术角色独立完成率
第 1 周实测
提升至 __%
产品力
可复用资产数（skill / 模板）
0
__ 个
产品力
智能体工厂缺陷清单
—
提交并修复 __ 项
本提案不承诺减员
承诺的是同等人力下的交付吞吐提升，并给出可核查的度量口径。
指标目标值待第 1 周基线实测后填写

## Slide 3
02
交付成本花在哪
AI 只对其中一部分有效，其余不做承诺
交付环节
是否重复劳动
AI 是否有效
说明
需求澄清 / 客户沟通
否
无效
依赖人的现场判断与关系
方案与架构决策
否
无效
责任必须在人
原型 / 界面设计
部分
有效
同类页面反复画
表单与流程配置
高度重复
显著有效
同类事项跨项目反复配
编码
部分
有效
样板代码、接口对接
测试用例编写
高度重复
显著有效
同类业务用例反复写
现场实施配置
高度重复
显著有效
换个学校再配一遍
交付文档 / 培训材料
高度重复
显著有效
结构固定，内容换名
变更响应
部分
有效
影响面分析
战场只有四段：表单流程配置 · 测试用例 · 现场实施 · 交付文档
只声称对约三分之一的环节有效，是为了让结论可信、可验证。

## Slide 4
03
产品力：不是副产品
智能体工厂的 skill 与 MCP 全部基于 DTMP 封装
员工在智能体工厂搭 skill
封装 DTMP 能力
▶
skill 即交付现场可用之物
实施带 skill 进项目
▶
配置速度、一次通过率提升
交付效率↑（对内）
▶
沉淀为行业场景模板
可演示、可交付（对外）
同一份投入，产出同时落在成本表和产品线上。
三项产品力产出
1 对「人人都会用」的第一次内部实测
白皮书对高校承诺「人人都会用」，目前无任何内部数据支撑。
非技术角色独立完成率即为这句承诺的第一个真实数字。
好 → 可直接进方案与投标；差 → 提前暴露，代价远低于现场暴露。
2 智能体工厂真实可用性缺陷清单
内部 50 余人是最近、最坦诚、不受项目节奏牵制的用户群。
重点记录：卡在哪一步、第几步流失、哪些 DTMP 能力封装不足。
客户只会说「不好用」，不会说「卡在第三步」。
3 可打包进产品的真实场景模板库
经过真实工时与真实返工检验的模板，与设想的模板有本质差别。
四周后形成一批带「解决什么场景 / 省多少时间」标注的模板，
可直接用于产品演示与交付预置。
一个前提：amis 为自研改造，公开文档无法直接喂给 AI
「事项规范 → schema」类能力成立的地基是一份完整的自研组件 schema 文档；若尚无，整理它就是第一个题目。

## Slide 5
04
我们已具备的基础
这层底座是多数 AI 应用团队需从零补的部分
amis 组件引擎自主可控
自研成分较多，已达自主可控层级。不受上游开源项目路线牵制，具备长期演进与安全合规解释能力。
前端主力 Vue 3，无重大包袱
Vue 2 仅平台上一个很小模块在用，不构成技术债负担。
业务底座已成型
流程引擎、表单引擎、消息待办中台、数据中台等能力已上线运行，是 AI 能「真办事」的前提。
关键判断
对话能力已趋于廉价。
「AI 能否真办成事」取决于事项元数据与流程可编排程度。
这是华腾已有、而竞品需从零补的部分。
内部全员实践 = 用自己的团队检验自己的产品，同时把检验过程变成交付效率提升

## Slide 6
05
实施路径：四阶段 + 双轨
全员适配打底，重点人员攻坚出资产
全员轨
重点人员轨
范围
全公司 50 余人
__ 人（五角色各 1–2 人）
目标
会用，且各自找到 1 个真实省时场景
产出可复用资产、成为角色内传导点
投入
2h / 周 × 4 周
4–6h / 周 × 4 周
交付物
个人场景记录
可复制 skill / 模板 + 失败清单
挂载
日常工作
挂在真实项目上
重点人员按传导能力选，不按职级选。
阶段一 认知拉起
第 1 周 · 1 小时内
讲清能干什么、更要讲不能干什么：幻觉、责任边界、数据红线。现场演示优于讲义。
阶段二 上手实践
第 1–2 周
关键是发场景清单而非发工具。按角色分层配工具，非技术角色不给重型工具。
阶段三 分享交换
第 3 周
硬规则：必须报告失败案例与真实耗时。设「翻车分享」正向激励。
阶段四 资产沉淀
第 2 周即开始
资产 = 可直接复制运行的件，附「解决什么场景 / 省多少时间」。心得文档不计入。
投入对比：试点 6 人 ≈ 6 人日 | 全员 50 人 ≈ 50 人日（2.3 人月） — 建议首月只批试点，全员轨按试点结果分批推进

## Slide 7
06
度量口径
本提案唯一会被真正检验的部分
指标
定义
基线测法
样本
记录人
同类事项配置工时
单事项从接需求到可用的人工时
第 1 周记录 5 个未用 AI 的事项
≥5
__
测试用例编写工时
单模块用例集编写人工时
同上
≥5
__
现场实施配置工时
单校单模块配置人工时
取最近一次同类项目记录
≥3
__
交付文档工时
单份文档从空白到可交付人工时
第 1 周记录 3 份
≥3
__
一次通过率
配置后无需返工的比例
第 1 周统计
—
__
非技术角色独立完成率
无研发协助完成配置的事项占比
第 1 周统计现状
≥10
__
记录方式
试点期内所有相关任务登记三个字段：是否使用 AI / 实际工时 / 是否需研发协助。第 4 周出对比。
为什么这一页必须存在
没有口径、基线、样本、来源的百分比不具备验证价值，也无法支撑后续决策。本提案的每个数字都必须可核查。

## Slide 8
07
资源与数据红线
需要什么，以及必须先立的规矩
需要什么
工具预算
__ / 月
工时授权
试点 6 人日 / 首月；全员阶段一 1 小时
试点载体项目
一个正在进行的真实项目
无真实项目载体，则所有数字失去可信度
度量会退化为自述，第 4 周无法向老板交付结论。
数据红线（先立规矩，再推工具）
级别
内容
可用工具
L0 公开
已公开产品介绍、通用技术资料
全部
L1 内部
内部文档、非客户设计稿
全部
L2 客户相关
项目方案、投标文件、客户需求
仅本地/私有化
L3 敏感
高校真实数据、源码、凭据
禁止外部工具
这一页同时是提案的防护栏
公司对外承诺等保三级与全链路安全管控。全员推 AI 工具而无数据分级，风险是真实高校数据、源码、投标文件被贴入第三方模型。任一发生即为合规事故，足以使试点中止。
违规处理流程：待定

## Slide 9
08
请老板确认的事项
确认后本周内启动第 1 周基线测量
1
批准试点范围与工时
重点人员 __ 人 × 4 周 ≈ 6 人日；全员阶段一 1 小时
2
指定试点载体项目
需为正在进行、可取得工时数据的真实项目
3
批准工具预算
__ / 月
4
认可数据红线制度
L0–L3 分级与工具白名单，违规处理流程需配套
四周后交付：两组效率数字 + 一份产品缺陷清单 + 一批可复用资产